## Slide 1
CODEBASE REVIEW / 2026.08
Discord Bot
現状分析と進化ロードマップ
現行機能・問題点・追加すべき30機能
discord-voice-grouper / 実装コード・README・テストを横断解析
Notes: この資料は現行コードベースを基準にした技術・プロダクト分析です。
[Sources]
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\README.md
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\test

## Slide 2
BOT ANALYSIS
このBotの本質は『会話が続く場』を自動運営すること
単なるVC分割ツールではない。
集客 → 集合 → 会話支援 → 振り返り → 再参加までを一つの運用ループとして実装している。
BEFORE
参加を生み出す
告知、定時募集、匿名募集、未参加者DM、bumpリマインドで『参加のきっかけ』を増やす。
DURING
会話を成立させる
3〜4人分割、途中参加、話題、発話順、プロフィール、VC操作で会話開始と継続を支える。
AFTER
次回へつなげる
終了通知、ロール回収、感想集計、運用ログ、状態復旧でイベントを閉じ、改善材料を残す。
Notes: [Sources]
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\README.md
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\features
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\vc-dm-service.js

## Slide 3
BOT ANALYSIS
機能密度は高く、品質意識も強い
28,384
src 配下の行数
84
JavaScriptソース
30
MongoDBモデル
224 / 224
成功したテスト
Chart: 
| recruitment | voice-split | kokuchi | vc-dm | bot | その他
行数 | 5642 | 4903 | 2886 | 1701 | 1564 | 11688
読み取れること
✓ 再起動復旧・冪等性・競合制御のテストが厚い
✓ 主要2モジュールだけで全体の37%を占有
✓ 機能追加余地より、構造改善の必要性が先に高まっている
Notes: 行数はPowerShellでsrc配下の.jsを集計。テストは2026-08-08にnpm testを実行し224件成功、npm run lintも成功。
[Sources]
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\test
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\package.json

## Slide 4
BOT ANALYSIS
イベント駆動の中核に、永続状態と復旧処理が重なる
Discord
コマンド・ボタン
VC/メッセージイベント
Router
優先順で機能へ分配
終了中は受付停止
Features
9機能モジュール
サービス群を注入
MongoDB
設定・予約・リース
進行状態・監査
Discord API
投稿・DM・ロール
VC移動・権限変更
二層の状態管理
永続：予約、実行状態、リース、ロール所有権、権限スナップショット
メモリ：タイマー、セッション、ロック、クールダウン、監視状態
起動時の復旧コーディネータが、両者の不整合を再収束させる。
Notes: [Sources]
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\bot.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\interaction-router.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\app\startup-coordinator.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\models

## Slide 5
BOT ANALYSIS
現行機能は8つの運営領域をカバーする
01
VC分割
3〜4人化、履歴配慮、PB転送
02
途中参加
待機VC、補充、新規子VC
03
告知・予約
事前案内、集合VC開放、復元
04
募集
定時・匿名・興味登録・成立
05
会話支援
話題、発話順、プロフィール、VC操作
06
参加促進
未参加DM、bump、布教テーマ
07
フィードバック
3問感想、自由記述、集計
08
運用基盤
設定、ログ、状態ボード、ヘルス
Notes: [Sources]
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\README.md
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\features
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\vc-dm-service.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\operational-status-service.js

## Slide 6
CURRENT FEATURES
/splitvc は“分ける”より“安全に開始して閉じる”処理が中心
GROUP
重複ペアを減らす
基本は3人、余りを4人化。前回グループのペア履歴と500候補のランダム評価を使い、同じ組み合わせを抑える。
TRANSFER
ロール付与後に移動
MongoDBリースで同時実行を防止。参加者ロールの所有権を永続化してから、代表者をPB親VC、残りを対応する子VCへ移す。
CLOSE
終了まで自動化
開始案内、話題・発話順、終了通知、感想フォーム、参加人数入りのお礼、ロール解除までを予約。子VC全削除時は早期終了する。
強み：移動失敗時のロール巻き戻し、セッション単位の所有権、再起動後の後続処理復元まで実装済み。
Notes: [Sources]
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\grouping.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\features\voice-split.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\models\split-process-session.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\test\voice-exit-schedule.test.js

## Slide 7
CURRENT FEATURES
途中参加と会話支援が、イベント中の離脱摩擦を下げる
1
待機VC作成
分割後10分監視。
案内メッセージも同期
2
空きへ補充
4人未満の子VCへ
履歴を見て最適配置
3
3人で新設
空きがなければ
新しい子VCへ転送
4
話題を更新
フォーム内容を
VCステータスへ反映
5
感想を回収
3問＋任意コメント
一人一回答で保存
補助機能
6人以上のVCへ自動分割提案 / 2人以上で参加者ロール付与 / 話題フォーム / ランダム話題 / 発話順の提示
Notes: [Sources]
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\features\voice-split.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\split-waiting-utils.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\features\split-review.js

## Slide 8
CURRENT FEATURES
告知から集合VC権限復元までを、開催回単位で管理
30分前
事前案内
設定チャンネルへ開催案内
20分前
集合VC開放
@everyone の閲覧・接続を一時許可
5分前
集合開始
設定ロールへメンション
開始
splitvc
転送後は集合VCを閉じる
終了
権限復元
許可・拒否・継承を正確に戻す
予約・即時投稿・24:00表現・取消し・revisionガード・補償処理・再起動復旧を、開催回ID単位で制御する。
Notes: [Sources]
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\features\kokuchi.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\kokuchi-event-state.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\kokuchi-gathering-vc-open.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\kokuchi-recovery-service.js

## Slide 9
CURRENT FEATURES
募集は『定時のきっかけ』と『ユーザー発の即時性』を両立
定時・興味登録型
• JST 0:00基準の30 / 45 / 60分間隔
• kokuchi実行日の20:00〜21:59は停止
• 参加・取消し・興味人数しきい値をボタンで受付
• 2人以上で一時ロールと集合通知
• フォローアップと未成立時の次枠更新
常設・匿名ボタン募集
• 掲載終了、予定通話時間、@通話、ひとことを指定
• 作成者名と参加者一覧を公開しない
• 即時募集は確認猶予後に成立判定
• 定時募集との統合、作成者取消し、期限終了を回収
• VCに2人入るとステータス処理へ連携
共通基盤：MongoDB上のclaim、世代付きロール回収、起動時のタイマー復元、重複通知を避ける“結果未確認”状態。
Notes: [Sources]
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\features\recruitment.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\otebo-utils.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\call-wait-role-service.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\call-wait-schedule-utils.js

## Slide 10
CURRENT FEATURES
会話前後の補助機能が、関係づくりを支える
CURRENT FEATURES
PROFILE
自己紹介を再利用
登録パネル → モーダル保存 → 公開チャンネル投稿。VC参加時にもプロフィールを提示し、編集・再公開を安全に処理する。
CONTENT
話題と布教テーマ
おすすめ話題の追加・表示・削除。子VC向け話題パネル。週替わり布教テーマは月曜6:00 JSTに自動投稿し、一巡まで重複を避ける。
FEEDBACK
運営への声を集約
話題提供、提案・要望、相談・苦情の3フォームを固定設置。会話練習会の感想は運営転送と質問別集計を持つ。
その他：DISBOARD bump検知 → 2時間後リマインド / VC名・人数制限・ステータス変更 / 個人別の退出予定通知
Notes: [Sources]
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\features\profile.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\fukyo-theme-service.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\features\feedback-forms.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\features\bump-reminder.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\voice-channel-control-service.js

## Slide 11
CURRENT FEATURES
未参加者フォローと運用監視まで、自動化の範囲が広い
VC DM
再参加を促す
加入7日未参加・30日長期不参加をJST 17:00に判定。対象/除外VC、管理パネル、手動除外、イベント30分前リマインダーを備える。
STATUS
異常を可視化
3 Embedの運用ボード、更新・詳細・管理操作、重大度6段階。Discord、MongoDB、復旧、終了状態を /health へ返す。
CONTROL
失敗時に戻せる
Discordログ＋コンソールログ、Graceful shutdown、失敗状態の再試行、管理者による集合VC権限復元やイベント強制終了を提供。
運用思想：副作用の前に永続状態を確保し、成功・失敗・結果未確認を区別して、再起動後も安全に再収束させる。
Notes: [Sources]
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\vc-dm-service.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\vc-dm-panel-service.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\operational-status-service.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\operational-status-board-service.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\health-server.js

## Slide 12
ENGINEERING ASSESSMENT
信頼性設計は、このBotの最も成熟した部分
01
MongoDBリース
ギルド・イベント・ユーザー単位で競合する副作用を一つに絞る。
02
所有権付きロール
どのセッションが付けたロールか保存し、別機能のロールを誤解除しない。
03
結果未確認を保持
送信成功が確定できない場合、安易な再送で重複通知を起こさない。
04
起動時復旧
予約、待機VC、告知権限、感想転送、DM、退出予定を個別に復旧する。
テスト224件は、正常系よりも競合・中断・復旧・補償の境界を重点的に検証している。
Notes: [Sources]
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\mongo-lease-lock-store.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\scheduled-action-store.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\models\voice-participant-role-grant.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\test

## Slide 13
ENGINEERING ASSESSMENT
操作面は豊富だが、設定の認知負荷も大きい
16
登録済みスラッシュコマンド
12
/setting サブコマンド
/splitvc
/kokuchi
/sendcallwait
/setup-profile
/setupforms
/botstatus
/remove role
/show review
/add・show・delwadai
/add・show・del・sendfukyo
/setting
splitvc / zatudan / kokuchi / vc_dm
logs / forms / callwait / status_board
vc_control / fukyo / profile / show
課題：利用者向け・運営向け・復旧向けの操作が同じコマンド面に並び、設定依存関係を理解しづらい。
Notes: [Sources]
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\commands.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\register-commands.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\features\guild-operations.js

## Slide 14
PROBLEMS
問題①：機能追加のたびに、巨大モジュールの変更リスクが増える
Chart: 
| recruitment | voice-split | kokuchi | vc-dm | bot
行数 | 5642 | 4903 | 2886 | 1701 | 1564
依存関係の肥大化
bot.jsから巨大なdependency bagを注入。変更影響が読みづらい。
契約が暗黙
Plain JavaScript＋strict:false設定スキーマで、型・設定項目の不整合を早期検知しにくい。
文書との乖離
package説明はVC分割のまま。READMEは64KB超で、機能の全体像が埋もれる。
Notes: [Sources]
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\features\recruitment.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\features\voice-split.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\bot.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\models\guild-settings.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\package.json
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\README.md

## Slide 15
PROBLEMS
問題②：復旧は強いが、運用規模が上がるほど複雑性が効いてくる
DBが必須の単一障害点
MongoDB接続に失敗するとBotは終了する。読み取り専用・縮退運転はない。
永続＋メモリの二重管理
56箇所のタイマー呼び出しと多数のMap/Setを、起動復旧で再同期する必要がある。
ポーリングと全件走査
待機VC監視、日次DM、復旧処理が増えるほどDiscord APIとDB負荷が線形に増えやすい。
観測性が限定的
/healthは可用性を返すが、処理時間・滞留・失敗率・rate limitの指標はない。
補足：MongoDBリースにより多重副作用は抑制されるが、シャーディング・ジョブキュー・バックプレッシャーの明示設計はまだない。
Notes: [Sources]
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\mongodb.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\bot.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\features
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\health-server.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\vc-dm-service.js

## Slide 16
PROBLEMS
問題③：UX・権限・データ配慮が拡張に追いつかない
01
設定UX
12個の設定入口と多数の依存チャンネル/ロール。誤設定を事前診断するウィザードやdry-runがない。
02
権限UX
実行時チェックはあるが、コマンド既定権限は一部のみ。利用不能な操作が見える場面や、高権限Botの設定ミスが起こりうる。
03
個人データ
プロフィール、参加履歴、DM判定、感想を保持するが、利用者自身の同意・確認・エクスポート・削除・保持期限が見当たらない。
04
品質の見え方
日本語固定で、一部コマンド説明4箇所とテスト名2箇所に文字化け。CIやステージング構成もリポジトリにない。
Notes: [Sources]
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\commands.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\features
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\models
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\test\operational-status.test.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper

## Slide 17
ROADMAP
次の30機能は『増やす』前に、持続可能な運営へ寄せる
追加候補の優先基準
参加率
初参加・再参加・成立率を上げる
運営時間
設定・確認・復旧の手作業を減らす
事故半径
誤送信・重複・権限・データ事故を小さくする
5領域 × 6機能 = 30機能
参加者体験 / 運営効率 / 安全性・信頼性 / 分析・成長 / 開発基盤
Notes: 追加機能は現状の意図（会話参加の促進と運営自動化）および確認した問題点から導出した提案。
[Sources]
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\README.md
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\test

## Slide 18
30 RECOMMENDATIONS
追加01–06：参加者が迷わず、安心して参加できる
01
役割別インタラクティブヘルプ
自分が使える操作だけを表示し、16コマンドの探索コストを下げる。
02
初参加オンボーディング
プロフィール・通知設定・イベント参加までをチェックリスト化し、初回離脱を防ぐ。
03
RSVP・待機リスト
事前参加表明と定員超過時の繰上げで、当日の人数不足・過密を減らす。
04
希望ベースのマッチング
話題・年代・会話量など任意タグで、ランダム以外の居心地よい組合せを選べる。
05
通知プリファレンス
DM/チャンネル、頻度、静音時間を本人が選べ、通知疲れとブロックを減らす。
06
個人データ・同意センター
保存内容の確認、同意変更、エクスポート、削除を自己完結させる。
Notes: [Sources]
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\commands.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\features\profile.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\vc-dm-service.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\models

## Slide 19
30 RECOMMENDATIONS
追加07–12：運営の設定・告知・復旧を短時間で回す
07
Web管理ダッシュボード
Discord上の長い設定操作を、状態一覧・検索・権限付き編集へ置き換える。
08
セットアップ診断 / dry-run
Bot権限、チャンネル、ロール階層、送信可否を副作用なしで事前確認する。
09
イベントテンプレート
告知文、時間、ロール、VC、終了処理を再利用し、開催準備を数クリックにする。
10
繰り返しカレンダー
毎週・隔週・例外日・休止を正式管理し、曜日計算と手動予約を減らす。
11
告知・フォーム承認フロー
作成→プレビュー→別スタッフ承認→公開で誤送信と属人運用を減らす。
12
設定履歴・差分・ロールバック
誰が何を変えたか残し、壊れた設定を直前版へ戻せるようにする。
Notes: [Sources]
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\commands.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\settings-store.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\features\kokuchi.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\operational-management-service.js

## Slide 20
30 RECOMMENDATIONS
追加13–18：事故と失敗を運営可能にする
13
モデレーション案件管理
相談・苦情を担当、状態、期限、非公開メモ付きのケースとして追跡する。
14
細粒度の運営ロール
設定・告知・復旧・閲覧を分離し、Administrator依存と権限過多を減らす。
15
永続ジョブキュー
タイマーを再実行可能なジョブへ寄せ、再起動・水平分割・負荷制御を単純化する。
16
Dead-letter / 手動Replay
自動再試行を超えた失敗を一覧化し、安全な条件で再実行できるようにする。
17
バックアップ・移行CLI
設定、予約、プロフィール等を検証付きでバックアップ・復元・スキーマ移行する。
18
Rate-limit対応ディスパッチャ
Discord APIの優先度、バックプレッシャー、複数インスタンスの送信順序を統制する。
Notes: [Sources]
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\scheduled-action-store.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\mongo-lease-lock-store.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\features\feedback-forms.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\bot.js

## Slide 21
30 RECOMMENDATIONS
追加19–24：参加データを、改善の意思決定へ変える
19
参加ファネル
告知閲覧→RSVP→VC入室→完走→再参加を可視化し、離脱箇所を特定する。
20
継続率・コホート分析
初参加月や参加経路別に再参加率を追い、DMや募集の長期効果を判断する。
21
グルーピング品質指標
重複ペア、公平性、会話量、満足度を結び、500候補評価の目的関数を改善する。
22
感想トレンド・異常検知
質問別推移と自由記述テーマを集約し、悪化時に運営へ早期通知する。
23
募集コンバージョン分析
曜日・時刻・募集種別・文面別に成立率を比較し、最適な募集枠を提案する。
24
自動アフターレポート
参加人数、成立率、感想、失敗、改善候補をイベント終了後に運営へ要約する。
Notes: [Sources]
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\models\split-process-session.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\models\split-review.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\models\call-wait-interest.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\vc-dm-store.js

## Slide 22
30 RECOMMENDATIONS
追加25–30：機能追加速度を支える開発基盤
25
ギルド別Feature Flag
新機能を限定サーバーで段階公開し、ロールバックと比較検証を安全にする。
26
内部イベントバス / Plugin境界
募集・告知・分割・DMの連携を疎結合化し、巨大dependency bagを解消する。
27
TypeScript＋設定スキーマ
コマンド、設定、DB状態の契約を型と実行時検証で統一し、暗黙不整合を減らす。
28
i18n・アクセシビリティ
日本語固定文面を辞書化し、読み上げ・短文・多言語・時刻表記へ対応する。
29
CI/CD＋ステージング
テスト、文字化け検査、コマンド差分、DB移行、カナリア公開を自動化する。
30
Metrics / Trace / Alert / SLO
失敗率、遅延、ジョブ滞留、rate limit、復旧時間を測り、障害前に気づけるようにする。
Notes: [Sources]
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\bot.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\models\guild-settings.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src\commands.js
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\package.json
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper

## Slide 23
RECOMMENDED SEQUENCE
実装順は『安全に変えられる基盤』から始める
0–4週
止血
文字化け修正 / 設定診断 / CI / 監視指標 / 個人データ方針
1–3か月
構造化
TypeScript・スキーマ / Feature Flag / 設定履歴 / ジョブキュー基盤
3–6か月
運営効率
Web管理 / テンプレート / カレンダー / 承認 / Dead-letter
6–9か月
参加体験
ヘルプ / オンボーディング / RSVP / 通知設定 / 希望マッチング
9–12か月
学習ループ
ファネル / コホート / 品質指標 / 感想分析 / 自動レポート
判断ゲート
各フェーズで ①障害率 ②運営作業時間 ③参加/再参加率 ④データ事故ゼロ を確認してから次へ進む。
Notes: ロードマップは工数見積ではなく推奨順序。実チーム体制・稼働規模に応じて再見積が必要。
[Sources]
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\test
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\README.md

## Slide 24
CONCLUSION
次に作るべきは、
“もう一つの機能”ではない。
安全に機能を増やせる基盤と、参加・運営の成果を測る仕組みを先に整える。
現状の強み：復旧・冪等性・会話運営の一気通貫
最優先課題：構造化・設定UX・データ配慮・観測性
Notes: [Sources]
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\src
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\test
- C:\Users\yonem\Documents\GitHub\discord-bot-source\discord-voice-grouper\README.md